Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.10.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Fatto brute force, messo a posto algoritmo con argomenti passati da utenti, e “aggiustato” un po’ il codice in generale. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema con il brute forze per la lunghezza della password, inserito un massimo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo, il brute force ha impiegato più tempo del previsto, e essendo state chiarite alcune cose sul progetto sono dovuto tornare indietro su alcune cosette, come l’algoritmo con argomenti. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a lavorare sulle Thread per far si che il programma si fermi e riparta. |