Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.10.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ripensato all’effettiva utilità del poter fermare e far continuare il programma, e sono arrivato alla conclusione che oltre a non essere richiesto dal cliente non serve proprio a niente, dati questi fattori è possibile che l’idea verrà scartata.  Avendo chiarito altri fattori riguardanti l’attacco con gli argomenti passati dall’utente, ho lavorato a fare più combinazioni mirate con essi, è ancora un work in progress. Messo a posto anche il resto del codice in generale. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non sono soddisfatto del mio attacco con argomenti passati dall’utente, devo lavorarci per arrivare ad un risultato che mi piace. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In dietro, ma dato che il problema delle Thread sarà molto probabilmente eliminato, data la sua inutilità, ho molto tempo a disposizione, e le miei stime iniziali potrebbero essere state fatte non troppo bene. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Arrivare ad un risultato soddisfacente con l’attacco ad argomenti. |