## Slide 1: Password Security Checker
Xavier Horisberger
SAMT I3AA
13.01.2021
Notes: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Xavier Horisberger, frenquento la SAMT nel settore dell’informatica, e sono al terzo anno. E oggi vi presenterò il mio progetto, ovvero il Password Security Checker.

## Slide 2: Indice
Introduzione
Analisi
Pianificazione
Progettazione
Implementazione
Test
Consuntivo
Conclusioni
Notes: Questo è l’indice della mia presentazione, introduzione, analisi, pianificazione, progettazione, implementazione, test, consuntivo e conclusioni.

## Slide 3: Introduzione
Docenti: Geo Petrini e Luca Muggiasca
Inizio e fine: 09.09.2021 - 23.12.2021
Scopo:
  Creare applicativo che scopre una password inserita
  Volto a intrattenere l’utente
Notes: Ora iniziamo con l’introduzione, i docenti che mi hanno supervisionato durante questo progetto sono Geo Petrini e Luca Muggiasca, il progetto è iniziato il 9.92021 ed è terminato il 23.12.2021. Lo scopo di questo progetto è di creare un applicativo che fornita una password ed alcuni parametri riesce a scoprirla, ed è volto a intrattenere l’utente che lo usa, non è adatto a scopi pratici, come l’ackeraggio di password. Adesso che vi ho introdotto brevemente il progetto, andrò a dirvi più nel dettaglio i requisiti di esso.

## Slide 4: Analisi – Requisiti
REQ-01: Inserimento password
REQ-02: Parametri aggiuntivi tralasciabili
REQ-03: Password ha una lunghezza massima
REQ-04: Caratteri della password
REQ-05: Usare le password più conosciute al mondo
REQ-06: Scoprire la password
REQ-07: Indicare i numeri di tentativi svolti
REQ-08: Indicare il tempo impiegato
REQ-09: Stampa in esecuzione
Notes: Requisito numero 1, inserimento password, questo requisito definisce che in questo applicativo l’utente deve poter inserire una password. Il secondo tralasciabili, definisce che l’applicativo può accettare dei parametri aggiuntivi in più alla password ma non sono obbligatori. Il requisito tre definisce che la password inserita ha una lunghezza massima, ed è di 20 caratteri. Il requisito quattro definisce che i caratteri che possono comporre la password sono tutti quelli presenti sulle tastiere svizzere. Il quinto requisito definisce che questo applicativo deve usare alcune delle password più conosciute al mondo. Il sesto requisito definisce che questo applicativo deve provare a scoprire la password con diversi algoritmi. Il settimo requisito definisce che una volta che la password viene scoperta esso indica quanti tentativi ci ha impiegato, lo stesso vale per l’ottavo requisito, ma per il tempo impiegato. L’ultimo requisito definisce che l’applicativo mentre stà cercando di scoprire la password stampa ogni tanto i tentativi e tempo attuale, così da far capire all’utente che l’applicativo non si è bloccato, ma sta ancora lavorando.

## Slide 5: Pianificazione – Gantt iniziale
Waterfall
Notes: Adesso che vi ho introdotto per bene il progetto, e vi ho dato alcune specifiche su di esso, inizierò a dirvi come ho pianificato questo progetto. La pianificazione che ho scelto è di tipo waterfall. Iniziando con l’analisi, progettando il tutto, implementando quello che ho progettato, fare la documentazione e consegnando.

## Slide 6: Pianificazione – Activity diagram
Notes: Proseguendo con la pianificazione, qui abbiamo l’activity diagram per questo progetto. Innanzitutto mi scuso per la dimensione minuta dei caratteri, ma non avevo gli strumenti necessari per aggiustarli, perciò andrò a spiegarvelo passaggio per passaggio. Per prima cosa il prodotto controlla se ha ricevuto dei parametri, se no, stampa un help per far capire all’utente come usare il prodotto, se invece di parametri ne sono stati passati, controlla se è stata passata solo la password, o se ci sono anche parametri aggiuntivi, se c’è solo la password, usa l’attacco a dizionari, ovvero confronta la password inserita con quelle più conosciute, se la scopre termina stampando tentativi e tempo impiegato, altrimenti passa all’algoritmo di brute force, esso troverà sicuramente prima o poi la password, quindi una volta che finisce, c’è la stampa dei tentativi e tempo e termina. Se invece sono stati passati parametri altre alla password, il prodotto proverà a forzarla con un attacco che usa diverse combinazioni tra i parametri forniti per provare a scoprirla. Se non viene trovata, il resto è uguale a se viene fornita solo la password, ovvero attacco a dizionario e poi brute forze, in fine anche a questo punto stamperà i tentavivi e tempo impiegato e terminerà. A questo punto date tutte queste informazioni ho deciso di fare un programma in java che riceve i parametri da linea di comando.

## Slide 7: Progettazione - Diagramma delle classi
Notes: In seguito ad aver fatto l’activity diagram, e deciso che avrei fatto un programma in java, ho fatto questo diagramma delle classi, che definisce tutti gli attributi che la classe PasswordSecurityChecker avrà e i suoi metodi. Iniziando dagli attributi, il primo è una lista di stringhe che conterrà gli argomenti inseriti dall’utente da linea di comando, i primi 4 oltre la password. ArgumentCombos conterrà tutte le combinazioni fatte in base agli elementi in arguments, che verranno poi usati nel metodo argumentsForce. In seguito abbiamo la lista argumentCombosTemp, che è una lista di supporto usata per creare gli elemnti in argumentCombos. Poi abbiamo la lista mostKnownPasswords, che conterrà le password più conosciute al mondo. La costante MAX_LEN contiene il numero massimo di caratteri che possono comporre la password, ovvero 20. L’attributo password conterrà il primo elemento che l’utente passa da linea di comando, mentre founPassword conterrà la password che proveranno a scoprire i metodi argumentsForce, bruteFoce e dictionaryForce. Time e tries contengono rispettivamente il tempo e i tentativi che l’applicazione impiegano a trovare la password. Found sarà true quando la pssaword verrà scoperta. La lista characters conterrà i caratteri necessari al brute force. Infine per gli attributi, help conterrà il messaggio di aiuto nel caso l’utente sbagli qualcosa passando gli argomenti. Per quanto rigurada i metodi, il primo che ho creato è il costruttore, che riceve un array di stringhe,il costruttore assegna i valori a password, arguments, in base al contenuto dell’array fornito, invoca loadMostKnownPasswords, la quale carica le password più conosciute in mostKnownPasswords, poi invoca anche makeCombos che riempiê argumentCombos con le diverse combinazioni da provare nell’arguemntForce, e infine riempie la lista characters con i caratter ascii dal 33 al 255, questi caratteri comprendono tutti i caratteri premibili sulle tastire svizzere.
In seguito ho creato loeadMotKnownPasswords e makeCombos che ho recentemente citato. Il metodo MakeCombos utilizza diversi metodi per creare le combinazioni, tra cui: add(String word) che aggiunge la stringa word a argumentCombosTemp, andTempCombosToCombos, che aggiunge il contenuto di argumentComboTemp a arguemntCombos, e svuota argumetnCombosTemp.
AddCombos che fa diverse combinazioni tra la stringa n, s, e w, in base ai loro valori, principalmente concatenandoli tra di loro in diverse combinazioni,aggiundendole ad argumentCombosTemp, con tutte le loro varie verisoni maiuscole e minuscole. E infine usa addSubStrings, che ritorna una lisza con diverse sub string della stirnga ad esso passato, aggiungendo le varie substrings a argumentCombosTemp con addCombos.
Una volta creati questi metodi, ho creato il metodo printTriesAndTImes, che stampa su una sola riga i tentativi e tempo impiegati al momento che il metodo viene invocato. Dopo questo ho creato finalPrint, che è la stampa finale una volata che la password viene trovata, stampa time, tries e foundPassword.
Poi ho creato il metodo endForce(, che viene usato nei vari metodi force, che assegna s a foundPassword e setta found a true.
Infine ho creato i tre metodi di force, e il metodo findPassword(), metodo che mette insieme i vari force rispettando la logica dettata dall’activizy diagram mostrato prima. Il primo metodo force, ovvero il dictionaryForce, cicla la lista di mostKnownPasswords con password, se una di esse corrisponde alla password viene invocato endForce e il programma termina. Il secondo è l’argumentForce, che fa la stessa cosa di dictionaryForce ma usa la lista argumentCombos. Infine abbiamo l’ultimo force, il brute force, che cicla la lista characters, confontando keys concatenato al carattere corrente del for, se corrispende alla password ternina, altrimenti viene re invocato bruteForce passandogli keys concatenato al carattere corrente del for, una volta che keys arriva alla lunghezza massima dettata da MAX_LEN, riparte provando un altro ramo delle combinazioni.
Tutti questi force dopo un certo numero di tentativi fatti, invocano printTriesAndTime.

## Slide 8: Implementazione
Creazione progetto NetBeans  PasswordSecurityChecker
Ricerca su internet per file con le password
Creazione classe PasswordSecurityChecker
Inserimento del file nel progetto
Scrivere classe:
  Attributi
  Metodi
Notes: Ora che vi ho parlato della progettazione nei suoi dettagli, passo all’implementazione.
Ovviamente per prima cosa ho creato il progetto su net benas, e l ho chiamato passwordsecuritychecker, poi ho trovato su github un file contenente le 100000 password più conosciute al mondo, e per le mostknownpasswords, userò queste. In seguito ho creato la classe passwordsecuritychecker, ho inserito il file con le password in una cartella nel progetto, e ho iniziato a scrive la classe in base al diagramma delle classi, che vi ho mostrato un attimo fa. E così ho completato la parte di codice del progetto.

## Slide 9: Test – Test Case
TC-001: Test scoperta password (burte fore)
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar Admin01!
  REQ-04, REQ-06
TC-002: Test inserimento argomenti aggiuntivi (argument force)
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar Admin Admin
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar AadministratorA Admin Administrator
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar AAdministrator70 Admin Administrator 1.1.1970
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar AdminAcquario1970 Admin Administrator 1.1.1970 Acquario
  REQ-01, REQ-02, REQ-06
Notes: A questo punto, terminato il codice, ho dovuto provare ad eseguire i test case creati all’inizio, scritti dopo aver fatto i requisiti. Questi sono i test case: il primotest case, verifica il requisito 4 e 6, e per eseguire questo test, bisogna scrivere nel cmd, alla posizione del jar, quella riga di codice. Il test case, serve a verificare il requisito 1, 2 e 6, per testarlo bisogna eseguire quelle righe di codice, una dopo l’latra nel cmd alla posizion del file jar.

## Slide 10: Test – Test Case
TC-003: Test lunghezza password
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  REQ-03
TC-004: Test utilizzo delle password più conosciute al mondo (dictionary force)
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar qwertz
  REQ-05, REQ-06, REQ-07, REQ-08
TC-005: Test stampa di informazioni mentre il programma è in esecuzione
  java -jar PasswordSecurityChecker.jar Password&1
  REQ-09
Notes: Per quanto riguarda il test case 3, serve a verificare il requisito 3, e per eseguire questo test bisogna eseguire quella riga di codide. Il test case 4 serve a verificare i requisiti 5, 6, 7 e 8, per farlo, bisogna eseguire quella riga di codice nel cmd alla posizione del file jar. L’ultimo test case serve per verificare l’ultimo requisito, il nono, e per farlo bisogna nuovamente eseguire quella riga di codice nel cmd alla posizione del file jar.

## Slide 11: Risultati Test
Test | Risultato
TC-001 | Negativo
TC-002 | Positivo
TC-003 | Positivo
TC-004 | Positivo
TC-005 | Positivo
Notes: Per quanto rigurada i risultati di questi test, hanno tutti avuto un esito positivo, tranne il primo. Che per via del fatto che il brute force dura pressoché un infinità dovuta alla lunghezza massima troppo grande delle password, deve provare tantisseme combinazioni di password, e anche se prima o poi dovrebbe arrivare al risultato corretto. Per via di ciò il test case 1 non è riuscito a portare a termine il test.

## Slide 12: Test – Mancanze/Limitazioni conosciute
Il brute force impiega troppo tempo per rendere questo prodotto realmente usabile
Notes: Ora che abbiamo che vi ho mostarto i test e i loro risultati, andremo a vedere le mancanze e limitazioni del prodotto. L’unica e più grande limitazione è sicuramente quella del brute forze, che non finisce mai, o per lo meno impiega troppo tempo.

## Slide 13: Consuntivo – Gantt Consuntivo
Notes: Dopo aver aver eseguito i test, e verificato i loro risultati, sono arrivato ad aver terminato la parte di codice del progetto, quindi poco a poco ho aggiornato il gantt iniziale per arrivare a questo, il gantt consuntivo. La principale differenza tra questo e quello iniziale, c’è che inizialmente avevo sottovalutato quanto tempo avrei impiegato a fare il burte force, che ho trovato più difficile del previsto, e essendoci state alcune lacune nella comprensione di cosa doveva fare l’argument force, ci ho dovuto lavorare più di quanto avevo previsto. Per il resto le mie stime iniziali si sono rivelate relativamente corrette.

## Slide 14: Conclusioni – Sviluppi Futuri
Implementare le Thread:
  Nell’algoritmo brute force
  Nei tra algoritmi in generale
Notes: Ora che vi ho presentato e spiegato esaustivamente le varie fasi di come ho svolto il mio progetto, passiamo alla fase di conclusione. Per prima cosa, gli sviluppi futuri. Lo sviluppo futuro più importante sarebbe sicuramente implementare le thread, principalmente per velocizzare il burte force, provare più combinazioni contemporaneamente per portarlo a un tempo di esecuzione accettabile. Anche usare le thread per eseguire tutti i vari force potrebbe essere interessante, per velocizzare ulteriormente l’esecuzione del prodotto.

## Slide 15: Fine
Grazie mille per la vostra attenzione
Notes: Io con ciò o concluso, vi ringrazio immensamente per la vostra attensione.